PARTIU MARROCOS / KEROMINDPARTIU MARROCOS / KEROMIND

F2 — Internacionalização Foundation — Relatório de Fechamento

Relatório de Fechamento

15 de setembro de 2026

Etapa 2 de 5 de PM-NIGHT-RUN-01. Base: docs/PM_NIGHT_RUN_01_MASTER.md (Etapa 1), docs/PM_CRM_FIN_ARCH_01.md (contratos Market/LegalEntity já existentes).

## 1. Objetivo

Preparar arquitetura para Country/Market/Language/Currency/Timezone/Locale, começando por Brasil (PT-BR/BRL) e Portugal (PT-PT/EUR), sem implementar fiscalidade portuguesa.

## 2. Estado inicial

Market/LegalEntity/FiscalProfile/CountryPack/ExchangeRateQuote existiam só como contratos TypeScript (PM-CRM-FIN-ARCH-01), sem consumidor real. Formatação de moeda/data no CRM tinha "pt-BR" hardcoded em 3 arquivos (leads/page.tsx, gates/page.tsx, jobs/page.tsx), mesmo já recebendo currency dinâmico em um dos casos — achado real desta etapa.

## 3. Decisão — Market e LegalEntity NÃO promovidos a tabela

Avaliado explicitamente (seções 13/14 da autorização): nenhum consumidor real exige Market/LegalEntity como entidade persistida nesta rodada — nenhuma tela permite hoje escolher/configurar múltiplos mercados por tenant, nenhuma feature de Finance Core/Proposal (etapas futuras) foi construída ainda pra precisar de uma FK real. Promover agora seria antecipar consumo especulativo. Mantidos como contrato TypeScript. Reavaliar quando Etapa 4 (Finance Core Foundation 02) ou Etapa 5 (Proposal Foundation) tiverem um caso de uso concreto.

## 4. O que foi construído de verdade

packages/db/src/i18n/ (novo):

- locales.ts — LocaleDef (market/language/currency/timezone, tipos distintos — MarketCode/LanguageCode/CurrencyCode/TimezoneId), catálogo LOCALES com BR (pt-BR/BRL/America/Sao_Paulo) e PT (pt-PT/EUR/Europe/Lisbon), resolverLocale(marketCode) — nunca adivinha por idioma do navegador/IP, só resolve por código explícito, cai no default (BR) sem lançar erro pra mercado desconhecido.

- format.ts — formatarMoeda(valor, currency, locale?) (moeda sempre parâmetro explícito, nunca hardcoded) e formatarDataHora(data, locale?, opts?) (fuso sempre explícito no Intl.DateTimeFormat, instante já é UTC internamente via Postgres/Prisma).

Achado real corrigido no caminho: Intl.DateTimeFormat não aceita dateStyle/timeStyle combinado com opções de componente (hour/minute/...) — o teste pegou isso (TypeError: Invalid option). Corrigido: quando opts é informado, substitui o padrão por completo em vez de fazer merge parcial.

## 5. Timezone

Princípio confirmado, não uma mudança de comportamento: DateTime do Prisma/Postgres já é UTC internamente (nenhuma alteração necessária no schema). O que estava faltando era a exibição sempre com fuso explícito — corrigido nos 3 arquivos que formatavam data sem timeZone (dependiam implicitamente do fuso do processo Node rodando o servidor). Testado explicitamente: o mesmo instante UTC formatado com locale BR vs. PT produz textos de hora diferentes.

## 6. Localização

pt-PT e pt-BR distintos no catálogo — nunca tradução automática de texto, só o par idioma/moeda/fuso associado a um mercado. Nenhuma sugestão automática de mercado por IP/idioma do navegador foi implementada (e não deveria ser — mesmo princípio da seção 9 de PM-CRM-FIN-ARCH-01, "não escolher por idioma/IP/moeda do cliente" — aqui estendido: escolha de mercado sempre precisa ser explícita, nunca inferida).

## 7. Currency

Nenhuma mudança no ExchangeRateQuote (contrato já existente, sem consumidor real ainda). Princípio câmbio ≠ preço reforçado: formatarMoeda recebe currency como parâmetro separado do locale — o locale só formata (separador decimal, símbolo), nunca decide qual moeda usar.

## 8. Portugal nesta etapa

Exatamente o que a autorização define: market: "PT", language: "pt-PT", currency: "EUR", timezone: "Europe/Lisbon" no catálogo. Zero menção a IVA, AT, faturação, séries, SAF-T, regra contábil ou documento fiscal em qualquer arquivo desta etapa — confirmado, não presumido (nenhum desses termos aparece em packages/db/src/i18n/).

## 9. Implementação — arquivos alterados

packages/db/src/i18n/{locales.ts,format.ts,index.ts} (novo) · packages/db/src/index.ts (+1 export) · apps/web/src/app/(app)/{leads,gates,jobs}/page.tsx (troca de toLocaleString("pt-BR") hardcoded por formatarMoeda/formatarDataHora).

## 10. Migrations

Nenhuma — Market/LegalEntity não promovidos (seção 3), i18n é só código. 26 migrations continuam, nenhuma nova.

## 11. Segurança

Nada tenant-scoped foi criado — sem superfície nova de RLS/IDOR nesta etapa.

## 12. Testes

9 novos (packages/db/tests/unit/i18n.test.ts): resolução de locale (conhecido/desconhecido/null), separação real de idioma/moeda/fuso entre BR e PT, formatação de moeda com moeda≠locale, formatação de data com fuso explícito provando horas diferentes pro mesmo instante.

## 13. Regressão

297/297 passando (212 em packages/db, 85 em apps/web) — 9 a mais que o baseline pós-T6 (288).

## 14. Typecheck / Build

Limpos nos dois pacotes. Build: exit 0, 16 rotas (sem rota nova).

## 15. Dependências

Nenhuma nova.

## 16. Limitações

- Nenhuma tela permite hoje escolher mercado por tenant — o catálogo existe e está testado, mas não há UI consumindo resolverLocale com um valor dinâmico ainda (todas as chamadas usam o default BR implicitamente). Fica pronto pra quando essa escolha for exposta.

- <html lang="pt-BR"> em app/layout.tsx não foi tocado — é o idioma do documento HTML servido, uma decisão de roteamento/i18n de UI mais ampla (qual domínio/rota serve qual mercado), fora do escopo de "foundation" desta etapa.

- Site público (site-original/) não foi tocado — preços ali são conteúdo estático da página, não dado dinâmico do CRM.

## 17. Decisões humanas pendentes

Nenhuma nova.

## 18. Resultado

GREEN — implementação completa dentro do escopo, decisão de não promover Market/LegalEntity avaliada e justificada (não uma omissão), testes novos passando, regressão completa passando, typecheck/build limpos, nenhuma migration (logo nenhum risco de consistência), nenhuma vulnerabilidade introduzida, nenhuma decisão do fundador indispensável, relatório completo.

## 19. Próximo bloco autorizado

Etapa 3 — CRM Evolution 01.