PARTIU MARROCOS / KEROMINDPARTIU MARROCOS / KEROMIND

PM-CONV-02 — Inventário Físico, Rastreabilidade e Congelamento da Convergência

Relatório

16 de setembro de 2026

Modo: AUDITORIA / INVENTÁRIO / RASTREABILIDADE / PLANEJAMENTO. Nada foi implementado, alterado, migrado ou commitado nesta rodada.

Referência obrigatória usada: PM_CONVERGENCIA_MESTRE_v1.0_CODE.docx (lido integralmente). Decisão arquitetural já tomada nesse documento — não rediscutida aqui: a fundação oficial (Next.js/TypeScript + PostgreSQL/Prisma + Tenant Core/RLS) permanece; PHP/Firebase/Firestore da entrega 0.4.11 nunca substituem essa fundação; nenhuma alteração de layout é autorizada.

## 0. Metodologia desta auditoria

Todo o código não-vendor da entrega 0.4.11 foi lido integralmente por mim nesta sessão (16 arquivos PHP do backend, 794 linhas; o roteador, service worker e principais módulos JS do frontend; firestore.rules; firestore.indexes.json) — não apenas indexado por nome. A documentação do Valter (README, manual operacional de 2976 linhas, reconstrução completa de 4189 linhas) foi consultada para o "declarado", mas — conforme a regra explícita do comando ("documentação não é prova de implementação") — toda afirmação relevante abaixo está ancorada em código real, com caminho de arquivo. Onde a documentação do Valter diverge do código, o código prevalece e a divergência é registrada.

## A. Inventário do repositório oficial atual

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Caminho absoluto | D:\Projetos\Agencia de turismo internacional |
| Stack | Next.js 14 (App Router) + TypeScript, PostgreSQL + Prisma, pnpm workspace |
| Estrutura | apps/web (Next.js), packages/db (Prisma + domínio) |
| Modelos Prisma | 42 |
| Migrations aplicadas | 39, 100% aditivas, nenhuma destrutiva |
| Arquivos .ts em packages/db/src (exclui scripts descartáveis) | 48 |
| Arquivos .ts/.tsx em apps/web/src | 93 |
| Testes automatizados | 468 (364 packages/db + 104 apps/web), todos passando na verificação mais recente desta sessão |
| Rotas finais (apps/web) | 21 |
| Git | não inicializado neste repositório — confirmado, não presumido |
| RLS | Fail-closed em toda tabela tenant_id, via withTenant/withSystem + FORCE ROW LEVEL SECURITY |
| Auth | Sessão por cookie httpOnly, e-mail/senha (bcrypt), troca de senha obrigatória no primeiro acesso |
| RBAC | Role/Permission/RolePermission configurável por tenant |

Módulos de domínio já existentes (arquivo real, não por memória — listados via packages/db/src/): attribution.ts, audit.ts, booking.ts, commercial-policy.ts, commission.ts, cost-control.ts, cross-tenant.ts, gates.ts, payment.ts, permissions.ts, proposals.ts, receivables.ts, secret-provider.ts, tenant-db.ts, travel-documents.ts, trip.ts, mais crm/ (lead-scoring, next-best-action, proposta-politica, atividade), finance/ (contratos + country-pack-registry), i18n/ (locales, format), jobs/ (engine, registry, backoff), tools/ (broker, registry, grants, definitions).

Confirmado por grep no schema: não existe hoje nenhum model Partner, Guide, Driver, Vehicle, SupportTicket, Review ou QrToken/ArrivalSession no sistema oficial — todos esses domínios, presentes na 0.4.11, são candidatos de importação avaliados abaixo.

## B. Inventário físico da entrega 0.4.11 (Valter)

Caminho de origem: C:\Users\henri\Downloads\partiumarrocos.com.br-php74-0.4.11.zip (9.814.413 bytes). Extraído para auditoria em <scratchpad>/pm-conv-02/codigo-0.4.11/ — não copiado para dentro do repositório oficial, conforme regra bloqueante nº 3.

Documentação relacionada: C:\Users\henri\Downloads\DOCUMENTACAO-COMPLETA-PARTIU-MARROCOS-0.4.11 comppleta (45.903.131 bytes) — pacote com manual navegável, manual operacional (PDF/MD), reconstrução completa e um snapshot de 739 arquivos-fonte para reprodução (FONTES-REPRODUCAO-0.4.11.zip, não extraído nesta rodada — redundante com o pacote de código já auditado).

### Totais

| Categoria | Qtd. |
| --- | --- |
| Arquivos totais no ZIP de código | 267 |
| Arquivos PHP (inclui vendor/Composer) | 176 |
| Arquivos PHP de domínio próprio (_private/src/*.php) | 16 |
| Arquivos JS de frontend | 22 |
| Imagens (.jpg/.png/.svg) | 32 |
| Documentos Markdown internos (_private/*.md) | 4 |
| Firestore rules/indexes | 2 |
| Manifesto PWA | 1 |

### B. Separação por categoria (item 5 do comando)

| Categoria | Conteúdo | Status |
| --- | --- | --- |
| A. Documentação | _private/README.md, COMPATIBILIDADE-74.md, INSTALACAO.md, SITE-RENOVADO.md, VALIDACAO.md, RELEASE.json + pacote externo de 45 MB (manual PDF/HTML/MD) | presente, extensa |
| B. Backend | 16 arquivos _private/src/*.php (ver Tabela B) | real, lido integralmente |
| C. Frontend | app/*.js (SPA/PWA), app/*.css, app/index.html | real |
| D. Firebase/Firestore | firestore.rules (nega tudo ao cliente — ver §H), firestore.indexes.json (vazio — sem índices compostos, list() completo filtrado em PHP) | real, com limitação de escala |
| E. Auth | Firebase.php (FirebaseAuth, GoogleCredentials) — login exclusivamente via Google OAuth (sign_in_provider==='google.com'), sem e-mail/senha | real |
| F. Regras de negócio | Distribuídas em Bookings.php, Operations.php, Services.php, Experience.php (ver Tabela B) | real, densa |
| G. Integrações | Stripe (Payments.php), e-mail (SMTP/Resend/Webhook, Email.php), Firestore REST (Firebase.php) | real, ver status por integração em §27 |
| H. Testes | Nenhum arquivo de teste automatizado encontrado no pacote de código (*test*, *spec* — zero ocorrências) | ausente |
| I. PWA/Offline | app/sw.js, app/offline.js, app/offline-mode.js, app/manifest.webmanifest | real, simples |
| J. Assets | 28 imagens de destino/cenário, logo.png, icon.svg, geo.json, roads.json | reaproveitável como conteúdo, não como camada de dados |
| K. Scripts/build/deploy | _private/bin/console.php (CLI: check-config, bootstrap, import-catalog, worker, verify-email, verify-firebase) | real |
| L. Dados/seeds/fixtures | _private/starter-catalog.json, _private/manual-data.json | presente |
| M. Configuração | _private/config.example.php, .htaccess (raiz e _private/) | presente, sem segredo comitado (confirmado — ver §31) |
| N. Outros | _private/composer.json/.lock (Composer: phpmailer/phpmailer, bacon/bacon-qr-code, dasprid/enum) | vendor de terceiros, licenças presentes |

## C. Mapa DOCUMENTO VALTER → CÓDIGO REAL (Tabela C)

| Documento | Declaração | Evidência no código | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| LEIA-ME.md (pacote de documentação) | "Login Google e acesso real ao Firebase foram verificados" | Firebase.php::FirebaseAuth::verify() implementa verificação RS256 completa contra certificados reais do Google | COMPROVADA |
| LEIA-ME.md | "Stripe permanece desativado para a segunda fase" | Payments.php::configured() exige PM_ONLINE_PAYMENTS_ENABLED==='true'; default em Runtime.php é 'false' | COMPROVADA (código real existe, mas desligado por configuração) |
| LEIA-ME.md | "envio real de e-mails... continua com pendências registradas" | Email.php implementa SMTP/Resend/Webhook de verdade, mas emailConfiguration() retorna configured:false sem credenciais — nenhuma credencial real está no pacote | PARCIALMENTE COMPROVADA — código pronto, operação não homologada |
| RELEASE.json / versão 0.4.11-php74 | (não lido linha a linha nesta rodada — arquivo de metadados) | Runtime::VERSION='0.4.11-php74' confere com o nome do pacote | COMPROVADA (consistência de versão) |
| Manual/Reconstrução (7.165 linhas combinadas) | Declara 79 capítulos de manual operacional cobrindo todos os papéis (cliente, parceiro, guia, motorista, admin) | Não lido linha a linha nesta rodada (volume incompatível com o escopo desta auditoria de código) — mas a existência dos papéis e fluxos declarados está confirmada de forma independente pelo próprio código (roles em Support.php: client/partner/guide/driver/admin/network) | CONSISTENTE COM O CÓDIGO, não lido exaustivamente |
| _private/firestore.rules (comentário no próprio arquivo) | "Browser uses Google Auth and the authenticated Node API" | O comentário cita "Node API" — mas o backend real é PHP, não Node. Divergência textual menor, sem impacto funcional | CONTRADITA EM DETALHE (comentário desatualizado/impreciso), sem efeito de segurança |

Nota metodológica: os 7.165 linhas de MANUAL-OPERACIONAL.md + RECONSTRUCAO-COMPLETA.md não foram lidas linha a linha nesta rodada — o volume é incompatível com o escopo de uma auditoria de código desta profundidade em uma única rodada. Onde a documentação foi citada acima, foi via seções específicas (LEIA-ME.md, comentários inline). Isso é uma limitação declarada desta auditoria, não uma omissão silenciosa — ver §44 (Veredito).

## D. Mapa CÓDIGO VALTER → FUNCIONALIDADE (inclui não documentado) — Tabela D

| Arquivo | Função/recurso | Documentada no LEIA-ME? | Valor para o Partiu | Destino |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Services.php::createGate/approveGate/executeGate | Gate próprio (commission/bonus/refund) com fingerprint do sujeito (hashKey(canonical($s))) verificado na execução — detecta se o registro mudou entre aprovação e execução | Não mencionado no LEIA-ME | Alto — o padrão de fingerprint é mais robusto num ponto específico que o nosso Gate atual | Reaproveitar lógica (Grupo 2) — considerar adicionar fingerprint de estado ao nosso gates.ts |
| Platform.php::command() | Idempotência por requestKey do cliente + hash do payload (request_key_conflict se o mesmo evento chegar com payload diferente) | Não mencionado | Alto — mesmo problema que já resolvemos em Payment/Commission, mas aplicado uniformemente a toda mutação | Reaproveitar lógica (Grupo 2) |
| Operations.php::saveGroup | Checagem de conflito de alocação (mesmo veículo/guia/motorista em viagens com janelas de data sobrepostas) | Não mencionado | Alto — não existe hoje no nosso Trip Operation Foundation | Reaproveitar lógica (Grupo 2) → PM-CONV-03 |
| Experience.php::tracking | Rastreamento de GPS do passageiro com consentimento explícito obrigatório, limite de 4000 pontos com downsampling automático | Não mencionado | Médio-alto — capacidade nova, sensível (privacidade) | Reaproveitar lógica com hardening de consentimento/Audit (Grupo 2) |
| Platform.php::OWNER_EMAIL hardcoded | E-mail de dono do sistema hardcoded no código-fonte (valternramos@gmail.com) com bootstrap automático de admin | Não mencionado | Nenhum — é o oposto do nosso padrão (SecretProvider, sem identidade hardcoded) | Não reaproveitar (Grupo 4) — risco de arquitetura, não capacidade |
| Runtime.php::environment() | Chave pública do Firebase (FIREBASE_WEB_API_KEY) e Project ID hardcoded como default no código | Não mencionado | Nenhum (ver nota de segurança abaixo) | Não aplicável — não é o nosso stack |
| Email.php::emailMessage | Template HTML de e-mail com escape de XSS e Message-ID determinístico por idempotency key | Não mencionado | Médio — útil quando construirmos envio de e-mail real (fora de escopo desta rodada) | Reaproveitar lógica (Grupo 2), fase futura |
| Rs256Token.php | Verificação JWT RS256 hand-rolled, bloqueia ataques de confusão de algoritmo (rejeita crit/jku/jwk/x5u) | Não mencionado | Baixo para nós — não usamos JWT, usamos sessão por cookie | Não aplicável (Grupo 4, não por ser ruim, mas por incompatibilidade de padrão) |
| Jobs.php::deliverNotifications | Fila de e-mail com lease (120s), retry exponencial, dead-letter após 6 tentativas | Não mencionado como "fila" | Médio — mesmo padrão do nosso T5, mas ad-hoc (sem painel, sem Audit) | Reaproveitar lógica (Grupo 2) — nosso T5 Job Engine já é superior em observabilidade |

Nota de segurança sobre a chave do Firebase hardcoded: chaves Web API do Firebase são, pela própria documentação do Google, seguras para exposição pública (não são segredo — a segurança real depende das regras do Firestore, que aqui negam tudo ao cliente). Não é uma vulnerabilidade explorável por si só. É, porém, um problema de higiene de configuração (valor devia vir de env/config, não de default no código-fonte) — registrado como observação, não como vulnerabilidade crítica.

## E. Matriz por recurso (Tabela A + campos do comando) — cobertura completa dos domínios obrigatórios

| Recurso | Origem 0.4.11 | Equivalente oficial | Decisão | Schema impact | Segurança | Layout impact | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cliente/Passageiro | Bookings.php::saveTraveler (passaporte, nacionalidade, voo in/out, guardião p/ menor) | Traveler (sem voo, sem guardião estruturado) | FUNDIR | Sim — novos campos em Traveler | RLS/RBAC a aplicar | Zero se em componente já existente | PM-CONV-03 |
| Família/Acompanhantes | Implícito via guardianName/guardianEmail/guardianRelationship para menores | Não existe | IMPORTAR/ADAPTAR | Sim | Consentimento + Audit | Zero | PM-CONV-03 |
| Parceiros | Services.php (partnerCode, partnerSummary, comissão automática por código) | Commission só interna (via responsavelId, usuário do tenant) | IMPORTAR/FUNDIR | Sim — Partner como entidade externa distinta de User | RLS + RBAC (parceiro só vê o próprio) | Zero | PM-CONV-04 |
| Guias | Operations.php (guideUids, atribuição a grupo/veículo) | Não existe | IMPORTAR/ADAPTAR | Sim | RLS + RBAC | Zero | PM-CONV-03 |
| Motoristas | idem, driverUids | Não existe | IMPORTAR/ADAPTAR | Sim | RLS + RBAC | Zero | PM-CONV-03 |
| Fornecedores | Platform::EDITABLE['suppliers'] (kind, city, contact, services) | Não existe | IMPORTAR/ADAPTAR | Sim | RLS | Zero | PM-CONV-03 |
| Veículo turístico | Platform::EDITABLE['vehicles'] (capacidade, placa) | Não existe | IMPORTAR como domínio turístico — explicitamente não é KeroCar | Sim | RLS | Zero | PM-CONV-03 |
| Grupo/Saída/Operação | Operations.php::saveGroup/operation (crew+veículo+bookings, conflito de alocação) | Trip (sem crew, sem veículo, sem conflito de alocação) | FUNDIR com Trip existente | Sim — TripGroup/vínculo crew-veículo | RLS + Audit nas alocações | Zero | PM-CONV-03 |
| Roteiro/Paradas | Records.php (routes, stops com lat/lng, fornecedor por parada, visible) | TripItineraryDay/TripActivity (sem geolocalização, sem fornecedor vinculado) | FUNDIR | Sim | RLS | Zero | PM-CONV-03 |
| Reserva/Booking | Bookings.php::reserve (capacidade de oferta, versão de proposta, parceiro) | Booking (já real, sem controle de capacidade de oferta) | FUNDIR | Sim — parcial | RLS já existe | Zero | PM-CONV-03 |
| Proposta | Services.php::proposal (versionada, gera offer com capacidade) | Proposal (já versionada) | FUNDIR (conceitos já convergentes) | Baixo | RLS já existe | Zero | PM-CONV-03 |
| Pagamento | Payments.php — Stripe real (checkout + webhook + idempotência) | Payment (provider-neutro, manual apenas) | REAPROVEITAR LÓGICA (não o código PHP) | Sim — provider/providerReference já preparados no schema oficial | Webhook HMAC + idempotência a replicar | Zero | PM-CONV-07 (autorização própria, gateway real) |
| Comissão | Services.php (bps, policyVersion, Gate próprio) | Commission (já real, Gate próprio já existe) | FUNDIR conceitos, nosso Gate já cobre o caso | Baixo | já coberto | Zero | PM-CONV-04 |
| Premiação | Services.php::claimReward (campanha com meta de vendas) | Não existe | IMPORTAR/FUNDIR com Finance Core | Sim | RLS + Gate | Zero | PM-CONV-04 |
| QR/Check-in/Embarque | Operations.php::createQr/arrive/board (token 24h, fingerprint de reserva, timezone Marrocos) | Não existe | IMPORTAR com hardening | Sim | Token opaco já não-previsível (bin2hex(24)) — replicar; adicionar Audit que falta na 0.4.11 | Zero | PM-CONV-03 |
| Documentos | Bookings.php (documentChecks por passageiro×requisito, auto-instanciado) | TravelerDocument/DocumentRequirement (já muito próximo, já auto-instancia) | Conceitos já convergentes, só cruzar campos de passaporte | Baixo | já coberto | Zero | PM-CONV-03 |
| Notificações | Platform::notice + Jobs.php (fila com lease/retry/dead-letter, app+e-mail) | Não existe ainda (Notifications Foundation é a próxima etapa autorizada da sequência PM-NIGHT-RUN-02) | REAPROVEITAR LÓGICA | Sim (já planejado) | Nosso T5 Job Engine é superior — usar a *lógica de gatilhos*, não a fila | Zero | Já autorizado (Notifications Foundation), reaproveitar lógica quando construir |
| Aniversários | Services.php::birthdays + Jobs.php::queueBirthdays (idempotente por ano) | Não existe | REAPROVEITAR LÓGICA | Baixo | usar Job Engine T5 | Zero | Fase de Notifications |
| Mapas/GPS | Experience.php::tracking + app/travel-map.js (OpenStreetMap tiles, CSP já restringe a tile.openstreetmap.org) | Não existe | IMPORTAR com consentimento/Audit | Sim | Consentimento explícito já existe no Valter — replicar | Zero | Fase futura, fora do roadmap imediato |
| Offline/PWA | app/sw.js (cache só de shell estático, nunca /api/) | Não existe (Next.js não tem PWA hoje) | AVALIAR — padrão seguro, mas fora do roadmap PM-NIGHT-RUN-02 atual | N/A | SEGURO (nenhum dado sensível em cache) | Zero se adicionado depois | PM-CONV-10 |
| Ouvidoria/Suporte | Services.php::support/review/moderate — ticket de suporte e avaliação/reclamação moderada com score interno | Não existe (só Inbox/CRM, que é atendimento comercial, não pós-venda) | IMPORTAR sem duplicar Inbox | Sim — SupportTicket, Review | RLS + Audit na moderação | Zero | PM-CONV-04 |
| Conteúdo/Publicidade interna | Platform::EDITABLE['content','ads'] (conteúdo editorial + anúncios internos por fornecedor, com janela de veiculação) | Não existe | AVALIAR quando gerar valor | Sim, se adotado | RLS | Zero | Não priorizado |
| i18n | app/i18n.js + translations-extra.js + editorial-translations.js (PT/EN/ES/FR de interface, catálogo estático) | F2 (BR/PT, moeda/fuso, não traduz texto) | REAPROVEITAR catálogo/terminologia, adaptar ao motor oficial | Baixo | N/A | Zero | PM-CONV-05 |
| Multiagência/Admin | Platform::createAgency (agencies/{id}, papel network cross-agência) | Tenant (equivalente conceitual, já com RLS) | Conceitos já convergentes — nosso Tenant é mais robusto (RLS de banco vs. isolamento só em código) | N/A | Nosso modelo é superior aqui | Zero | Já resolvido |
| Integrações externas | Stripe, SMTP/Resend/Webhook, Firebase Auth/Firestore, OpenStreetMap | Nenhuma integração externa real hoje (WhatsApp Cloud API é a exceção, já real) | Ver Tabela G | — | — | — | Várias fases |
| Dados Firestore | 20+ coleções sob agencies/{a}/... (ver Tabela F) | PostgreSQL/Prisma, 42 models | Mapear 1:1 por entidade, nunca migrar dado nesta rodada | Sim | — | Zero | PM-CONV-03 em diante |
| Assets | 28 imagens de destino, logo, ícone | Nenhum equivalente (site oficial tem os próprios) | Avaliar caso a caso, não substituir asset oficial sem autorização | N/A | N/A | Sim, se usado → parar e classificar REQUER DECISÃO DE LAYOUT | — |

## F. Quatro grupos de reaproveitamento

### Grupo 1 — Reaproveitamento direto

Nenhum item. Nenhum código PHP é diretamente compatível com Next.js/TypeScript/Prisma — confirmado por leitura completa do backend. Isso é esperado e correto: a arquitetura é outra linguagem/stack por completo.

### Grupo 2 — Reaproveitar lógica (reimplementar no oficial)

- Fingerprint de sujeito em Gates (Services.php::executeGate) — detectar mudança de estado entre aprovação e execução.

- Idempotência universal por requestKey + hash de payload (Platform.php::command).

- Checagem de conflito de alocação (veículo/guia/motorista × janela de datas) — Operations.php::saveGroup.

- Consentimento explícito + limite/downsampling de pontos de rastreamento GPS — Experience.php::tracking.

- Regras de validação de passageiro/passaporte (idade→guardião, validade de passaporte vs. data de retorno) — Support.php::passengerErrors.

- Cálculo de comissão em basis points com arredondamento correto — Support.php::commission().

- Webhook Stripe: verificação HMAC-SHA256 com tolerância de tempo e dedup por evento — Payments.php::verifyStripeEvent/webhook.

- Fila de notificação com lease/retry exponencial/dead-letter — Jobs.php (nosso T5 já cobre isso melhor; usar como referência de parâmetros: 6 tentativas, backoff 30×2^n capado em 3600s).

- Cálculo de "aniversário devido" idempotente por ano — Support.php::birthdayDue.

### Grupo 3 — Reaproveitar funcionalidade/UX funcional (jornada, sem copiar layout)

- Fluxo de convite de passageiro menor por e-mail com token de reivindicação (claimTraveler) — sem layout, só a jornada.

- QR de chegada com sessão temporal (createQr/arrive) — meeting point, janela de validade, confirmação com fuso do destino.

- "Minhas viagens" do passageiro (records() caso myTrips) — jornada equivalente à futura Traveler Area V1.

- Painel de resumo do parceiro (partnerSummary) — comissões + progresso de campanha.

- Ticket de suporte com thread de mensagens + reabertura por status.

- Avaliação/reclamação com moderação e resposta pública, e score interno agregado.

### Grupo 4 — Não reaproveitar

- E-mail do dono hardcoded no código-fonte (OWNER_EMAIL) — contraria nosso padrão de identidade via banco/RBAC, não SecretProvider.

- Autenticação exclusiva por Google OAuth — incompatível com nosso modelo de e-mail/senha; se quisermos login social no futuro, é uma decisão própria, não uma importação.

- Isolamento multi-tenant só em código de aplicação (Firestore rules negam tudo ao cliente; toda a proteção depende de $this->agency($a) nunca falhar) — nosso RLS de banco é estritamente superior; não regredir para esse modelo.

- JWT RS256 hand-rolled — não usamos JWT; não há necessidade de portar.

- Firestore como armazenamento — fora de cogitação, já decidido.

- `list()` de coleção inteira filtrado em memória PHP (sem índice composto, sem paginação de verdade) — não escalável, não replicar o padrão de acesso a dado, só a regra de negócio.

- PHP 7.4 / polyfills de string (Compat.php) — não aplicável ao nosso stack Node.

## G. Lista "NÃO PERDER NADA" — recursos exclusivos úteis da 0.4.11

| Funcionalidade | Arquivo | Valor | Destino | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operação turística com crew (guia+motorista+veículo) e detecção de conflito de alocação | Operations.php | Alto | Core turístico | PM-CONV-03 |
| QR/check-in de chegada com sessão temporal e timezone do destino | Operations.php::createQr/arrive | Alto | Core turístico | PM-CONV-03 |
| Embarque (boarding) como gatilho de comissão "a pagar" | Operations.php::board | Alto | Core turístico + Finance | PM-CONV-03/04 |
| Progresso de parada em tempo real (planned/current/completed/skipped) | Experience.php::stopProgress | Médio-alto | Core turístico | PM-CONV-03 |
| Parceiro com código próprio e comissão automática na reserva | Bookings.php::reserve | Alto | Comissões | PM-CONV-04 |
| Campanha de premiação com meta de vendas | Services.php::claimReward | Médio | Comissões | PM-CONV-04 |
| Ticket de suporte + avaliação/reclamação moderada com score interno | Services.php::support/review/moderate | Alto | Ouvidoria | PM-CONV-04 |
| Rastreamento GPS com consentimento e limite de pontos | Experience.php::tracking | Médio | Mapas/GPS | fase futura |
| Câmbio manual com fonte e data, base EUR | Experience.php::exchange | Médio | Moeda/câmbio | PM-CONV-07 |
| Aniversário automático idempotente | Services.php::birthdays | Baixo-médio | Notifications | fase de Notifications |
| Integração Stripe completa (checkout + webhook) | Payments.php | Alto | Payments internacional | PM-CONV-07, autorização própria |
| Envio de e-mail real (3 provedores) | Email.php | Alto | Notifications/E-mail | fase futura |
| Catálogo de termos em 4 idiomas de interface | app/i18n.js, translations-extra.js | Médio | i18n | PM-CONV-05 |
| Service worker seguro (nunca cacheia /api/) | app/sw.js | Baixo (referência de padrão) | PWA/offline | PM-CONV-10 |
| Cadastro de saúde do passageiro com consentimento explícito | Platform.php::saveProfile (care) | Médio (sensível — LGPD) | Core turístico | PM-CONV-03, com revisão de consentimento |

## H. Matriz de regressões — o que se perderia se a arquitetura do Valter substituísse a oficial

| Capacidade | Oficial | Valter 0.4.11 | Risco se substituído | Decisão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Isolamento multi-tenant | RLS no banco (PostgreSQL), fail-closed, defesa em profundidade | Isolamento só em código de aplicação ($this->agency($a)); Firestore rules negam tudo, então nem a "rede de segurança" das rules ajuda — um bug de aplicação vaza dado entre agências sem qualquer barreira de banco | Crítico | MANTER RLS oficial, nunca regredir |
| SecretProvider | Toda credencial nova passa por abstração, nunca hardcoded | E-mail do dono e chave pública do Firebase hardcoded como default no código-fonte | Alto (higiene) | MANTER SecretProvider |
| Gates/Audit | Sistema único e testado, usado por todo domínio sensível (Booking/Payment/Commission) | Gate próprio reimplementado (com fingerprint — ver §D), Audit bem mais simples (action, actorUid, subjectId, at, sem resultado/detalhe/entidade) | Médio | MANTER Gates/Audit oficiais, importar a lógica de fingerprint |
| Cost Control | Camada dedicada de medição→limite→alerta→bloqueio para custo de IA | Inexistente na 0.4.11 (não há uso de IA na entrega) | N/A | MANTER |
| Tool Broker/Agent Grants/Yalla | Registry default-deny, Camadas 1-2 | Inexistente | N/A | MANTER |
| Job/Execution Engine | T5: claim atômico, lease/heartbeat, retry/backoff, dead-letter, observável e auditado | Jobs.php: fila simples sem painel, sem Audit, sem claim atômico multi-worker (roda via console.php worker, provavelmente cron único) | Médio se substituído | MANTER T5, usar Valter só como referência de parâmetros |
| Attribution | UTM/gclid/fbclid/landing/referrer, testado | publicLead só grava source/campaign simples | Baixo | MANTER Attribution oficial |
| Testes automatizados | 468 testes, incluindo isolamento cross-tenant negativo | Zero testes automatizados encontrados no pacote de código 0.4.11 | Alto se a 0.4.11 virasse base | MANTER disciplina de testes oficial |
| Autenticação | E-mail/senha com bcrypt, sessão httpOnly, RBAC por tenant | Google OAuth exclusivo, papéis como array de strings sem RBAC granular por permissão | Médio | MANTER Auth oficial |

## I. Inventário de rotas/páginas finais + Help Key proposto

Cobre as rotas já existentes no oficial (que devem manter helpKey quando o Help System for construído — não é feito nesta rodada, só planejado) e as rotas que passarão a existir se o Core Turístico (PM-CONV-03) for aprovado.

| Rota | Papel | Origem | Decisão | Help Key proposto | Locales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /dashboard | Painel | Oficial | manter | dashboard.overview | PT-BR/PT-PT/EN/ES/FR |
| /leads, /leads/[id] | Vendas | Oficial | manter | leads.list, leads.detail | idem |
| /inbox | Atendimento | Oficial | manter | inbox.overview | idem |
| /canais | Config. WhatsApp | Oficial | manter | canais.whatsapp | idem |
| /gates | Aprovações | Oficial | manter | gates.overview | idem |
| /custos | Cost Control | Oficial | manter | custos.overview | idem |
| /politica-comercial | Política comercial | Oficial | manter | politica.overview | idem |
| /documentos | Requisitos de documento | Oficial | manter | documentos.overview | idem |
| /viagens, /viagens/[id] | Trip Operation | Oficial | manter | viagens.list, viagens.detail | idem |
| /jobs | Job Engine | Oficial | manter | jobs.overview | idem |
| *(proposta)* /operacao/grupos | Grupos/crew/veículo | Nova, origem 0.4.11 Operations.php | REQUER PM-CONV-03 | operacao.grupos | idem |
| *(proposta)* /operacao/checkin | QR/chegada/embarque | Nova, origem 0.4.11 | REQUER PM-CONV-03 | operacao.checkin | idem |
| *(proposta)* /parceiros | Parceiros/comissão por código | Nova, origem 0.4.11 | REQUER PM-CONV-04 | parceiros.overview | idem |
| *(proposta)* /ouvidoria | Tickets + avaliações moderadas | Nova, origem 0.4.11 | REQUER PM-CONV-04 | ouvidoria.overview | idem |
| *(proposta)* /viagens/[id]/rastreamento | GPS com consentimento | Nova, origem 0.4.11 | AVALIAR — fase futura | rastreamento.overview | idem |

Nenhuma rota nova foi criada nesta rodada — a tabela acima é proposta, para uso em PM-CONV-03 em diante.

## J. Bloqueadores de produção

| Bloqueador | Risco | Dependência | Fase | Critério de resolução |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nenhum gateway de pagamento real conectado no oficial | Alto (impede cobrança real) | Autorização do fundador + credencial real | PM-CONV-07 | Gateway homologado, webhook validado, idempotência testada |
| Domínio operacional turístico (guia/motorista/veículo/grupo/QR) ausente no oficial | Alto (impede operação real de viagem em grupo) | Especificação PM-CONV-03 | PM-CONV-03 | Domínio único, RLS/RBAC/Audit, testes, zero mudança visual |
| Sem envio de e-mail real no oficial | Médio | Provedor de e-mail (SMTP/Resend) + credencial | Fase de Notifications | Provedor configurado e verificado (verify-email equivalente) |
| WhatsApp Business (WABA) não homologado em conta real | Médio | Homologação Meta | já sinalizado, fora desta rodada | Conta de produção homologada |
| Sem tradução automática de conversa/atendimento internacional | Médio | Construção nova (Fase 3 do roadmap geral) | PM-CONV-06 | Original + tradução preservados, testado |
| git init ainda não executado | Baixo (não é bloqueador técnico, é decisão) | Decisão do fundador | — | Fundador autoriza |
| Nenhum teste automatizado na 0.4.11 para validar paridade de regra de negócio ao portar | Médio | Escrever testes no oficial ao portar cada regra | PM-CONV-03 em diante | Toda regra portada nasce com teste |

## K. Especificação proposta do PM-CONV-03 (Core Turístico) — NÃO EXECUTAR

Preparada como ponto de partida para a próxima autorização, não implementada nesta rodada.

Escopo: Passageiro (campos ampliados: passaporte, voo, guardião), Guia, Motorista, Fornecedor, Veículo, Grupo (crew + veículo + reservas, com detecção de conflito de alocação), QR/Check-in/Embarque.

Entidades novas propostas (Prisma, nomes provisórios): Guide, Driver, Supplier, Vehicle, TripGroup (liga Trip a crew+veículo+Booking[]), ArrivalSession, Arrival, Boarding. Extensão de Traveler com campos de passaporte/voo/guardião (hoje ausentes).

Migrations necessárias: pelo menos 2 (schema + RLS), seguindo o padrão de duas migrations já estabelecido em todo o projeto.

Serviços/rotas: espelhar os padrões criar*/mover*Status/listar* já usados em trip.ts/booking.ts; nenhuma rota nova sem requirePermission.

RBAC: novas permissões propostas — operacao.grupos.view/.manage, operacao.checkin.manage.

RLS: toda entidade nova tenant-scoped, RLS fail-closed, teste de isolamento cross-tenant obrigatório (mesmo padrão de todas as etapas anteriores).

Audit: eventos GRUPO_CRIADO, CHECKIN_QR_GERADO, CHEGADA_CONFIRMADA, EMBARQUE_CONFIRMADO.

Gates: avaliar se conflito de alocação detectado deve virar Gate ou erro direto (a 0.4.11 usa erro direto — replicar essa decisão, mais simples e já validada por uso real).

Help/i18n: helpKey por rota nova desde o commit inicial (regra já vigente para toda página nova).

Testes: unit (máquina de estados de check-in/embarque), integração (conflito de alocação, RLS), sem E2E nesta primeira entrega (seguir o padrão das etapas anteriores).

Definition of Done: replicar exatamente o padrão das 5 etapas já concluídas do PM-NIGHT-RUN-02 — testes verdes, typecheck/build limpos, RLS testado, zero mudança de layout, relatório de fechamento individual.

## Tabelas obrigatórias — referência cruzada

As Tabelas A a J exigidas pelo comando estão todas cobertas acima: A = §E, B = §B + arquivos individuais citados ao longo do documento, C = §C, D = §D, E = §E, F = citada em §E (linha "Dados Firestore" — mapeamento completo entidade-a-entidade fica para a especificação de PM-CONV-03, não repetido aqui por redundância), G = ver abaixo, H = §G, I = §H, J = §J.

### Tabela G — Integrações (estado real, não presumido)

| Integração | Oficial | Valter 0.4.11 | Estado real | Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WhatsApp/Meta | Cloud API real, multi-tenant | Não presente na 0.4.11 | REAL (oficial) | manter |
| Stripe | Não existe | Checkout + webhook real, desativado por config (PM_ONLINE_PAYMENTS_ENABLED=false) | PARCIAL (código real, não homologado/ligado) | avaliar em PM-CONV-07 |
| E-mail (SMTP/Resend/Webhook) | Não existe | Real, 3 provedores, não configurado (sem credencial no pacote) | PARCIAL | avaliar na fase de Notifications |
| Firebase Auth (Google) | Não existe (login é e-mail/senha) | Real, verificado segundo a própria documentação do Valter | REAL, mas não é o nosso modelo de auth | não adotar como login principal |
| Firestore | Não existe | Real, mas sem RLS de banco (rules negam tudo ao cliente) | REAL, com o risco já descrito em §H | não adotar como storage |
| OpenAI/Anthropic | Não presente na 0.4.11 nem no oficial fora do Tool Broker (Yalla) | Não presente | NÃO ENCONTRADO na 0.4.11 | N/A |
| ElevenLabs | Não presente | Não presente | NÃO ENCONTRADO | Fase 3/PM-CONV-06, futuro |
| Google Ads/Meta Ads/GA4/Search Console | Não presente | Não presente | NÃO ENCONTRADO | PM-CONV-08, futuro |
| Maps (OpenStreetMap) | Não existe | Real (travel-map.js, CSP restringe a tile.openstreetmap.org) | REAL | avaliar em fase futura |

## 44. Veredito

PM-CONV-02 CONCLUÍDO, com uma limitação declarada.

Concluído: localização física de ambos os projetos confirmada com evidência (caminho, stack, contagens); separação completa da entrega 0.4.11 por categoria; leitura integral de 100% do código de domínio próprio da 0.4.11 (16 arquivos PHP, 794 linhas, mais os módulos de frontend e as regras de Firestore); mapa documento→código e código→funcionalidade com evidência de arquivo; matriz de recursos cobrindo todos os domínios exigidos pelo comando (cliente/passageiro, parceiro, guia, motorista, fornecedor, veículo, grupo/saída/operação, QR/check-in/embarque, documentos, notificações, aniversários, mapas/GPS, offline/PWA, ouvidoria, conteúdo, i18n, multiagência, integrações, Firestore, assets); os quatro grupos de reaproveitamento preenchidos; lista "não perder nada"; matriz de regressões cobrindo todas as 8 capacidades listadas no comando; inventário de rotas com Help Key proposto; bloqueadores de produção; especificação (não executada) do PM-CONV-03.

Limitação declarada: os dois documentos longos do Valter (MANUAL-OPERACIONAL.md, 2.976 linhas, e RECONSTRUCAO-COMPLETA.md, 4.189 linhas — total 7.165 linhas) não foram lidos linha a linha nesta rodada; foram consultados pontualmente (LEIA-ME.md na íntegra, comentários-chave). Isso não compromete a matriz de recursos nem as decisões acima — todas ancoradas em código real, lido por completo, conforme a própria regra do comando ("código real prevalece sobre documentação declaratória") — mas significa que uma eventual funcionalidade descrita apenas em prosa, sem estar implementada no código lido, pode não ter sido capturada. Nenhuma evidência encontrada sugere que isso tenha ocorrido (o LEIA-ME.md, que resume a situação operacional, foi lido integralmente e é consistente com o código).

## 45. PARAR

Relatório encerrado aqui, conforme instrução.

Nada foi alterado no código, schema, layout ou configuração do sistema oficial. Nenhuma migration foi criada. Nenhum commit ou push foi feito. PM-CONV-03 não foi iniciado — apenas especificado em §K, para avaliação. Aguardando autorização do fundador para prosseguir.