PARTIU MARROCOS / KEROMINDPARTIU MARROCOS / KEROMIND

PM-NIGHT-RUN-01 — Relatório Final

Relatório Final

15 de setembro de 2026

COMANDO DE EXECUÇÃO CONTINUADA CONTROLADA — sequência concluída.

As 5 etapas autorizadas foram executadas em ordem, sem interrupção, todas com resultado GREEN — nenhum gate RED foi acionado em nenhum ponto da sequência. Conforme o teto explícito da autorização (§36: "APÓS PROPOSAL FOUNDATION: PARAR. Mesmo se tudo estiver GREEN."), a execução autônoma para aqui. Nenhuma etapa fora da lista autorizada (T4 Model Router, F3 Voz/ElevenLabs, F4 Marketing Connectors, F5 Command Center, F6 Country Packs fiscais, Booking/Payment completos, Traveler Area, Country Pack Portugal/Brasil reais) foi iniciada.

## Tabela-resumo

| Etapa | Status | Testes (novos / total acumulado) | Migrations | Build | Typecheck | Principais alterações | Pendências | Motivo de parada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. T6 Attribution | GREEN | +14 / 288 | +2 (26 total) | limpo (16 rotas) | limpo | AttributionTouch, captura UTM/gclid/fbclid no site público, badge no Kanban | Só CONVERSION touch (FIRST/LAST exigem sessão persistente) | — (prosseguiu) |
| 2. F2 i18n Foundation | GREEN | +9 / 297 | +0 (26 total) | limpo (16 rotas) | limpo | formatarMoeda/formatarDataHora, catálogo BR/PT; Market/LegalEntity mantidos como contrato (sem consumidor real) | Nenhuma UI escolhe mercado dinamicamente ainda | — (prosseguiu) |
| 3. CRM Evolution 01 | GREEN | +29 / 326 | +1 (28 total) | limpo (17 rotas) | limpo | /leads/[id], timeline, filtros/busca, prioridade, motivo de perda, Note/Task tipados, repescagem estruturada (Job Engine), lead scoring + Next Best Action foundation | Repescagem não compõe/envia mensagem autonomamente (decisão deliberada) | — (prosseguiu) |
| 4. Finance Core Foundation 02 | GREEN | +0 / 326 | +0 (28 total) | limpo (17 rotas) | limpo | 9 entidades financeiras avaliadas — todas mantidas como contrato TS (nenhum consumidor real hoje) | Nenhuma tabela financeira real existe ainda | — (prosseguiu) |
| 5. Proposal Foundation 01 | GREEN | +33 / 359 | +2 (31 total) | limpo (17 rotas) | limpo | Proposal (tabela real), versionamento obrigatório, política comercial → Gate COMERCIAL real, UI de propostas em /leads/[id], 2 permissões RBAC novas | Roteiro/serviços em texto livre; limiares de política fixos (não configuráveis por tenant ainda) | Teto da autorização (§36) — parada programada, não uma falha |

## Perguntas obrigatórias do comando

Quantas etapas foram concluídas?

As 5 (cinco) etapas autorizadas, todas GREEN, em ordem, sem pular nenhuma.

Onde e por que a execução parou?

Parou ao final da Etapa 5 (Proposal Foundation 01), exatamente como o comando exige — não por um gate RED (nenhum ocorreu), mas pelo teto explícito da própria autorização (§36), que manda parar mesmo com tudo GREEN. Nenhuma etapa fora das 5 autorizadas foi tocada.

Qual o estado atual do produto?

CRM funcional de ponta a ponta para o fluxo comercial de um lead: captura (site público + atribuição real) → funil Kanban com busca/filtro/prioridade → detalhe completo do lead (timeline, score, próxima ação sugerida, repescagem estruturada) → proposta comercial versionada com aprovação de Gate quando a política exige → aceite/recusa. Tudo multi-tenant com RLS, auditado, com Tool Broker/Job Engine/Gates (T1/T3/T5) governando qualquer ação do agente Yalla. Motor financeiro (contas/transações/comissões) e Country Packs fiscais continuam só como contrato — nenhuma tabela real, por não terem consumidor genuíno ainda. Repositório continua sem `git init` (confirmado nesta rodada também — nenhum comando git foi executado em nenhuma etapa).

Qual o próximo bloco recomendado?

Depende da prioridade de negócio do fundador — três frentes ficaram prontas para consumir a fundação construída, nenhuma claramente "a próxima óbvia":

- Booking/Payment — o Finance Core (Etapa 4) e o Proposal (Etapa 5) foram desenhados justamente para isso ser o próximo consumidor real; até lá, as 9 entidades financeiras continuam como contrato.

- T4 Model Router — Yalla hoje usa um provider fixo por tenant (Etapa 0/1 anteriores); um router multi-provider foi cogitado desde o início da casa mas nunca autorizado nesta janela.

- Country Pack Portugal/Brasil reais — bloqueado explicitamente em toda a janela; exige validação de contador/especialista fiscal antes de qualquer linha de código.

**Há alguma decisão do fundador pendente (marcada com *)?**

Nenhuma nova nesta janela. Todas as decisões de "promover contrato pra tabela" (Market/LegalEntity na Etapa 2, as 9 entidades financeiras na Etapa 4) foram resolvidas dentro da própria autonomia concedida pelo comando ("avaliar... se não: manter contrato e documentar motivo") — não ficaram como pendência aberta, ficaram como decisão tomada e documentada.

Alguma regressão?

Nenhuma. 359/359 testes passando ao final da Etapa 5 (baseline era 274 no início da janela — 85 testes novos ao longo das 5 etapas). Typecheck e build limpos em toda etapa, confirmados individualmente antes de cada avanço automático.

Algum risco conhecido?

- Limiares da política comercial de proposta (desconto 15%/mudança de preço 20%/margem 10%) são valores padrão da fundação, não configuráveis por tenant — um tenant real pode precisar de limiares diferentes.

- Repescagem estruturada (Etapa 3) sinaliza mas não envia mensagem — se a expectativa de negócio for automação completa, isso é uma lacuna deliberada, não um bug.

- Nenhum WABA real foi validado nesta janela (não fazia parte do escopo autorizado) — segue como estava desde F1.

O que precisa de validação externa?

Nenhuma nova validação externa foi introduzida nesta janela (nenhuma integração de pagamento, nenhuma regra fiscal, nenhum provider novo). O item que mais claramente vai precisar disso no futuro é qualquer Country Pack fiscal real (exige contador/especialista, explicitamente fora de todas as 5 etapas).

## O que precisa de nova autorização antes de continuar (§36, lista explícita do comando)

T4 Model Router · F3 Voz/ElevenLabs · F4 Marketing Connectors · F5 Command Center · F6 Country Packs fiscais · Booking completo · Payment completo · Traveler Area · Country Pack Portugal real · Country Pack Brasil real.

## Confirmações finais

- Git: repositório continua sem git init/git push em toda a janela — nenhum comando de controle de versão foi executado.

- WABA: nenhuma credencial real foi usada ou fabricada como validada nesta janela — não fazia parte do escopo de nenhuma das 5 etapas.

- Prisma/migrations: 31 migrations aplicadas ao final (24 no início da janela, +7 nesta sequência), todas aditivas, nenhuma destrutiva, nenhum dado de produção existe (banco local embedded-postgres).

- Regressão final: 359/359 testes, typecheck limpo em packages/db e apps/web, build limpo com 17 rotas.

- Relatórios entregues (PDF+DOCX, conforme instrução permanente): T6_ATTRIBUTION_FECHAMENTO, F2_I18N_FOUNDATION_FECHAMENTO, CRM_EVOLUTION_01_FECHAMENTO, FINANCE_CORE_FOUNDATION_02_FECHAMENTO, PROPOSAL_FOUNDATION_01_FECHAMENTO, PM_NIGHT_RUN_01_MASTER (atualizado a cada etapa), e este PM_NIGHT_RUN_01_FINAL.

Aguardando nova autorização explícita do fundador antes de iniciar qualquer bloco adicional.