PARTIU MARROCOS / KEROMINDPARTIU MARROCOS / KEROMIND

PM-NIGHT-RUN-01 — Documento Mestre Cumulativo

Documento Mestre Cumulativo

15 de setembro de 2026

Execução autônoma sequencial autorizada pelo fundador (comando PM-NIGHT-RUN-01). Este documento cresce progressivamente — nunca é reescrito do zero, seções antigas nunca são apagadas, só atualizadas com status novo.

Ordem autorizada: T6 Attribution → F2 i18n Foundation → CRM Evolution 01 → Finance Core Foundation 02 → Proposal Foundation 01 → PARAR (limite máximo desta autorização).

Estado de partida (confirmado, não presumido): F0, F1 (técnico, exceto WABA real), T1, PM-BLOQ-001, T2, T3, T5, PM-SANEAMENTO-01, PM-CRM-FIN-ARCH-01 concluídos. Baseline: 274 testes / 274 passando / typecheck limpo / build limpo / 24 migrations aplicadas / Git não inicializado.

## Índice de etapas

| # | Etapa | Status | Relatório |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | T6 — Attribution | GREEN | docs/T6_ATTRIBUTION_FECHAMENTO.md |
| 2 | F2 — i18n Foundation | GREEN | docs/F2_I18N_FOUNDATION_FECHAMENTO.md |
| 3 | CRM Evolution 01 | GREEN | docs/CRM_EVOLUTION_01_FECHAMENTO.md |
| 4 | Finance Core Foundation 02 | GREEN | docs/FINANCE_CORE_FOUNDATION_02_FECHAMENTO.md |
| 5 | Proposal Foundation 01 | GREEN | docs/PROPOSAL_FOUNDATION_01_FECHAMENTO.md |

## Etapa 1 — T6 Attribution

### Objetivo

Capturar e persistir dados de atribuição de marketing (UTM/gclid/fbclid/landing page/referrer) no fluxo real de captura pública de lead, com modelo de dados que suporte consultas analíticas futuras (leads/vendas/receita por source/campaign), sem quebrar o fluxo crítico "lead persiste antes do WhatsApp".

### Estado inicial

- Lead.origem/Contact.origem são strings livres, sem estrutura de atribuição.

- Nenhuma captura de UTM/gclid/fbclid em nenhum ponto do código (confirmado no Relatório de Reconciliação anterior).

- Site público (site-original/) já integrado ao POST /api/public/leads desde a rodada anterior (form → CRM → WhatsApp, testado ponta a ponta).

### Arquitetura

Entidade dedicada AttributionTouch (tenant-scoped, RLS, colunas indexadas source/campaign/contactId/leadId) — não Json solto, pra suportar GROUP BY real. Enum tipo: FIRST|LAST|CONVERSION já modela multi-touch, mas só CONVERSION é gravado nesta rodada (FIRST/LAST exigem visitante/sessão persistente no site, fora de escopo — "preparar posteriormente" ≠ "implementar agora").

### Implementação

packages/db/src/attribution.ts (novo: temAtribuicao, registrarAttributionTouch, contarLeadsPorAtribuicao) · apps/web/.../api/public/leads/route.ts (aceita+sanitiza+grava na mesma transação do Contact/Lead) · site-original/.../js/cinema.js (captura UTM/gclid/fbclid/landingPage/referrer da URL, nunca bloqueia o form) · apps/web/.../leads/page.tsx (badge discreto no card do Kanban, sem tela nova).

### Migrations

2 novas, aditivas: 20260915010000_attribution_touch, 20260915010100_enable_rls_attribution_touch. 26 migrations no total.

### Segurança

RLS testado (Tenant B não lê/escreve touch do Tenant A, FK composta rejeita IDOR). Sanitização testada (truncamento, string vazia→null, payload <script> gravado como texto literal nunca interpretado).

### Testes

14 novos (3 unit + 8 integration em packages/db, 3 na rota em apps/web).

### Regressão

288/288 (era 274 — +14). Typecheck limpo. Build limpo (16 rotas).

### Verificação ponta a ponta

Confirmado no navegador real: form do site com UTM na URL → API → AttributionTouch gravado corretamente no banco (source/medium/campaign/gclid conferidos) → WhatsApp abriu depois, ordem certa.

### Limitações

Só CONVERSION touch; landingPage é sempre a página atual (site de página única); análise de vendas/CAC/ROAS por campanha depende de Finance Core com receita real (fora desta etapa).

### Decisões humanas pendentes

Nenhuma nova.

### Resultado / Status

GREEN — implementação completa dentro do escopo, testes novos passando, regressão completa passando, typecheck/build limpos, migrations consistentes, RLS protegido, nenhuma vulnerabilidade introduzida, nenhuma decisão do fundador indispensável, nenhuma migration destrutiva, relatório completo (docs/T6_ATTRIBUTION_FECHAMENTO.md).

### Próximo bloco autorizado

Etapa 2 — F2 Internacionalização Foundation. Prosseguindo automaticamente conforme autorização.

## Etapa 2 — F2 Internacionalização Foundation

### Objetivo

Preparar arquitetura Country/Market/Language/Currency/Timezone/Locale (BR/PT), sem fiscalidade portuguesa.

### Decisão — Market/LegalEntity não promovidos a tabela

Avaliado explicitamente: nenhum consumidor real exige persistência ainda (nenhuma tela seleciona mercado por tenant, Finance Core/Proposal — etapas futuras — ainda não construídos). Mantidos como contrato TS, reavaliar nas Etapas 4/5.

### Implementação

packages/db/src/i18n/ (novo: locales.ts com catálogo BR/PT, format.ts com formatarMoeda/formatarDataHora) — substituiu 3 ocorrências de toLocaleString("pt-BR") hardcoded em leads/gates/jobs (page.tsx) por chamadas parametrizadas.

### Achado real corrigido

Intl.DateTimeFormat não aceita dateStyle/timeStyle misturado com opções de componente (hour/minute) — pego pelo próprio teste, corrigido (opts substitui o padrão por completo, não faz merge parcial).

### Timezone

Princípio confirmado (não mudado): instante já é UTC via Postgres/Prisma. Exibição agora sempre com timeZone explícito — testado que o mesmo instante produz textos diferentes em BR vs. PT.

### Migrations

Nenhuma — Market/LegalEntity não promovidos, i18n é só código. 26 migrations continuam.

### Testes

9 novos (i18n.test.ts).

### Regressão

297/297 (era 288 — +9). Typecheck limpo. Build limpo (16 rotas).

### Limitações

Nenhuma UI ainda escolhe mercado dinamicamente (tudo usa o default BR hoje) — catálogo pronto, sem consumidor de seleção ainda. <html lang> e o site público não foram tocados (fora do escopo de foundation).

### Decisões humanas pendentes

Nenhuma nova.

### Resultado / Status

GREEN — critérios de avanço todos satisfeitos (ver relatório completo).

### Próximo bloco autorizado

Etapa 3 — CRM Evolution 01. Prosseguindo automaticamente conforme autorização.

## Etapa 3 — CRM Evolution 01

### Objetivo

Evoluir o CRM de Kanban simples para ferramenta comercial completa: detalhe de lead, timeline, filtros/busca, prioridade, motivo de perda, Note/Task tipados, follow-up melhorado, repescagem estruturada (Job Engine), lead scoring foundation, Next Best Action foundation — sem ampliar a autonomia real do agente Yalla além de T3.

### Escopo (11 itens autorizados)

Todos os 11 entregues: página /leads/[id], timeline, filtros, busca, prioridade, motivo de perda, Note/Task tipados, follow-up melhorado, repescagem estruturada, lead scoring foundation, Next Best Action foundation.

### Arquitetura

NoteTipo/TaskTipo (enums, generalizando um prefixo textual antigo) · timeline sem entidade nova (mescla Note+Task+Message em memória, Audit técnico continua separado) · repescagem via Job Engine real (T5) — job lead.repescar_elegibilidade reavalia elegibilidade NA HORA de rodar, dois pontos de agendamento (tool do Yalla lead.agendar_repescagem e ação humana), idempotente por dia · packages/db/src/crm/ (novo: lead-scoring.ts, next-best-action.ts, atividade.ts — puros, determinísticos, sem acesso a IA/banco onde possível) · /leads/[id] (nova) consolidando tudo · busca/filtro server-side via searchParams.

### Limitação honesta registrada deliberadamente

A cadeia completa pedida na autorização para repescagem ("Yalla compõe/prepara mensagem → policy → envio") não foi implementada — só a fundação real e testável (regra → elegibilidade → job → sinal via Note+Task). Nenhuma Message é criada autonomamente em nenhum teste/cenário; decisão humana ou Yalla (via tarefa.criar) decide o que fazer com o sinal. Mesmo princípio de "recomendação ≠ execução automática" do Next Best Action.

### Migrations

1 nova, aditiva, defaults seguros: 20260915020000_crm_evolution_01 (enums NoteTipo/TaskTipo, colunas leads.prioridade/leads.motivo_perda/notes.tipo/tasks.tipo). 28 migrations no total.

### Segurança

Toda escrita nova sob withTenant/RLS. lead.agendar_repescagem é SAFE_WRITE/sem Gate (só reavalia depois, sem efeito externo). motivoPerda sanitizado (HTML removido) e truncado. Nenhuma tool/ação nova ganhou autoaprovação, envio autônomo ou bypass de Gate.

### Testes

29 novos: 6 (lead-scoring.test.ts) + 8 (next-best-action.test.ts) + 8 (job-lead-repescar.test.ts, cobre elegibilidade/reavaliação em tempo real/tool/idempotência/default-deny/nunca-envia-mensagem) + 7 (leads-actions.test.ts, cobre motivo de perda/prioridade/tarefa/RBAC).

### Regressão

326/326 (era 297 — +29). Typecheck limpo (packages/db e apps/web). Build limpo — 17 rotas.

### Verificação ponta a ponta

Navegador real: detalhe do lead renderizando score/NBA/atribuição/preferências/timeline corretamente, checkbox de tarefa confirmado via DOM, busca filtrando corretamente, zero erros de console. Fluxo de window.prompt (motivo de perda) não exercido no navegador automatizado por risco de travar a sessão (diálogo nativo bloqueante) — a regra de negócio por trás dele foi coberta por teste de integração direto, que é a garantia que importa.

### Limitações

Repescagem não compõe/envia mensagem (ver acima); lead scoring 100% determinístico, sem IA nesta rodada; timeline sem paginação (até 50 mensagens recentes por conversa); busca é substring simples, sem full-text/ranking.

### Decisões humanas pendentes

Nenhuma nova.

### Resultado / Status

GREEN — 11/11 itens do escopo entregues, 29/29 testes novos passando, 326/326 regressão completa, typecheck/build limpos, migration única aditiva e consistente, RLS protegido, nenhuma vulnerabilidade introduzida, nenhuma decisão do fundador indispensável, nenhum agente ganhou autoaprovação, verificação ponta a ponta em navegador real feita (relatório completo em docs/CRM_EVOLUTION_01_FECHAMENTO.md).

### Próximo bloco autorizado

Etapa 4 — Finance Core Foundation 02. Prosseguindo automaticamente conforme autorização.

## Etapa 4 — Finance Core Foundation 02

### Objetivo

Avaliar as 9 entidades do motor financeiro (FinancialAccount/Receivable/Payable/FinancialTransaction/CostCenter/RevenueCenter/Commission/Refund/FinancialCategory) e implementar só as já justificadas, preparando (sem forçar) associação futura com Lead/Proposal/Booking/etc.

### Matriz de classificação e decisão

Nenhuma das 9 entidades tem hoje um consumidor real (não existe Proposal/Booking/Payment implementado; a Etapa 5 grava preço/margem no próprio Proposal, não num motor financeiro separado; Supplier/Partner/Booking/Trip/Customer/Campaign não existem como conceito no código). Mesma disciplina de Market/LegalEntity (F2): todas ficam como contrato TypeScript puro, zero tabela/migration — "não construir ERP sem consumidor" (princípio de PM-CRM-FIN-ARCH-01). Matriz completa em docs/FINANCE_CORE_FOUNDATION_02_FECHAMENTO.md.

### Implementação

packages/db/src/finance/types.ts (estendido, 9 interfaces + 7 union types) — referências a entidades futuras sempre como string opaca, nunca FK Prisma; CostCenter documentado como não relacionado ao CostEvent de T2 (custo técnico de IA ≠ custo financeiro do negócio). RLS/Audit/Gate documentados como obrigatórios desde o primeiro dia de qualquer promoção futura.

### Country Pack Portugal

Continua bloqueado — nenhuma regra fiscal concreta criada ou insinuada; registry de T-CRM-FIN-ARCH-01 continua sem nenhum pack real.

### Migrations

Nenhuma. 28 migrations continuam.

### Segurança

Nada a proteger (zero tabela nova = zero superfície nova). Compromisso de RLS/Audit/Gate obrigatórios documentado no próprio código para quando houver promoção real.

### Testes

Nenhum novo — consistente com o precedente de Market/LegalEntity/FiscalProfile/ExchangeRateQuote (contratos puros sem runtime não ganham teste; só registries com comportamento real, como CountryPack, são testados).

### Regressão

326/326 (inalterado — mudança puramente aditiva de tipos, sem runtime). Typecheck limpo. Build limpo — 17 rotas (nenhuma nova).

### Limitações

Nenhuma tabela financeira real existe — relatórios financeiros/fluxo de caixa/reconciliação dependem de Booking/Payment, fora do escopo de toda a janela PM-NIGHT-RUN-01.

### Decisões humanas pendentes

Nenhuma nova.

### Resultado / Status

GREEN — avaliação completa e documentada (entregável obrigatório desta etapa), decisão consistente com o precedente já estabelecido, nenhuma tabela/migration nova, Country Pack Portugal continua bloqueado, regressão completa passando, typecheck/build limpos, nenhuma decisão do fundador indispensável (relatório completo em docs/FINANCE_CORE_FOUNDATION_02_FECHAMENTO.md).

### Próximo bloco autorizado

Etapa 5 — Proposal Foundation 01. Prosseguindo automaticamente conforme autorização.

## Etapa 5 — Proposal Foundation 01

### Objetivo

Fundação do motor de proposta comercial: lead/roteiro/datas/passageiros/serviços/preço/custos/margem/condições/validade, versionamento obrigatório, Gates comerciais preparados — Yalla prepara/recomenda, nunca autoaprova.

### Implementação

Tabela nova Proposal (FK real pra Lead) — versionamento imposto estruturalmente (só RASCUNHO edita in-place; qualquer alteração depois disso cria uma linha nova via criarNovaVersao, marca a anterior SUBSTITUIDA, nunca reescreve). packages/db/src/crm/proposta-politica.ts (avaliarPoliticaComercial, pura) avalia 5 gatilhos (desconto ≥15%, variação de preço ≥20%, margem <10%, condição excepcional, compromisso externo sensível declarados) — enviarProposta cria um Gate COMERCIAL real (T1) e trava em AGUARDANDO_APROVACAO quando algum gatilho dispara; só decidirGate (decisor humano real) libera via confirmarEnvioAposAprovacaoGate. cotacaoCambio grava snapshot do ExchangeRateQuote (Etapa 4) — câmbio ≠ preço, nunca recalcula sozinho. UI nova em /leads/[id] (painel "Propostas comerciais" com criação/envio/aceite/recusa). 2 permissões RBAC novas (propostas.view/propostas.manage).

### Migrations

2 novas, aditivas: 20260915030000_proposal_foundation_01 (tabela), 20260915030100_enable_rls_proposals (RLS). 31 migrations no total.

### Segurança

RLS testado (isolamento multi-tenant real). Toda transição sensível auditada. Nenhum agente autoaprova (decisor sempre um User real, herdado de T1). Motivo de recusa sanitizado.

### Testes

33 novos: 12 (proposta-politica.test.ts) + 21 (proposals.test.ts, cobre versionamento/política/Gate/aceite-recusa/expiração/isolamento).

### Regressão

359/359 (era 326 — +33). Typecheck limpo. Build limpo — 17 rotas (/leads/[id] cresceu com o painel de propostas).

### Verificação ponta a ponta

Fluxo completo real no navegador: proposta com desconto de 20% → bloqueada (AGUARDANDO_APROVACAO) → Gate real aparece em /gates com motivo exato → aprovado → "Verificar aprovação" libera → ENVIADA → "Marcar como aceita" → ACEITA. Zero erros de console em qualquer etapa do fluxo, incluindo o caminho de Gate (não só o caminho feliz).

### Limitações

Roteiro/serviços em texto/JSON livre (motor de catálogo estruturado é futuro); limiares da política são fixos da fundação, não configuráveis por tenant ainda; nenhum envio automático de mensagem ao cliente (proposta fica pronta no CRM, envio de fato é decisão humana).

### Decisões humanas pendentes

Nenhuma nova.

### Resultado / Status

GREEN — fundação completa (dados + versionamento obrigatório + política comercial integrada a Gate real), 33/33 testes novos, 359/359 regressão completa, typecheck/build limpos, RLS desde o primeiro commit, RBAC estendido, nenhuma autoaprovação possível, verificação ponta a ponta completa incluindo o caminho de Gate (relatório completo em docs/PROPOSAL_FOUNDATION_01_FECHAMENTO.md).

### Próximo bloco

Nenhum automático — teto da autorização (§36). Ver docs/PM_NIGHT_RUN_01_FINAL.md.

## Fechamento da sequência PM-NIGHT-RUN-01

5 de 5 etapas concluídas, todas GREEN. Nenhuma parada por RED em nenhum ponto da sequência. Ver docs/PM_NIGHT_RUN_01_FINAL.md para o relatório final completo (tabela-resumo, estado atual do produto, pendências, próximos blocos recomendados).