PARTIU MARROCOS / KEROMINDPARTIU MARROCOS / KEROMIND

Partiu Marrocos — Status Completo do Projeto

Relatório

15 de setembro de 2026

Levantamento completo, não resumido, de tudo que já foi construído e tudo que falta — cobrindo os dois repositórios que existem hoje: o CRM real (packages/db + apps/web, este monorepo) e o site público estático (site-original/partiumarrocos.com.br).

Data do levantamento: 15/09/2026. Métricas verificadas nesta data por execução real (não por memória): 468 testes automatizados passando (364 em packages/db + 104 em apps/web), 39 migrations aplicadas (100% aditivas, nenhuma destrutiva), typecheck e build de produção limpos (21 rotas em apps/web).

# PARTE 1 — FUNDAÇÃO DE PLATAFORMA

Tudo nesta parte é infraestrutura genérica, reaproveitável por qualquer domínio novo que venha a ser construído — não é "feature de turismo", é a base que torna o resto seguro.

## PM-BLOQ-001 — Secret Provider

Status: concluído.

Eliminou Tenant.aiApiKey em texto plano, substituindo por uma abstração SecretProvider (packages/db/src/secret-provider.ts). Toda credencial nova do sistema (WhatsApp, futuros gateways, etc.) passa por essa camada — nunca fica hardcoded, nunca é logada, nunca é retornada em API, nunca é persistida em texto plano em nenhuma tabela.

## T1 — Gates/Approval + Audit Log

Status: concluído.

- Gates (packages/db/src/gates.ts): mecanismo de aprovação humana obrigatória para ações sensíveis (descontos fora de política, estornos, pagamento de comissão, etc.). Máquina de estados própria, com expiração por sweep preguiçoso (sem cron).

- Audit Log (packages/db/src/audit.ts): log de auditoria append-only — uma vez gravado, um evento não pode ser alterado nem apagado por caminho normal (só via rls_bypass() em cascade de exclusão de Tenant, documentado como exceção estrutural). Toda ação sensível de todo domínio construído depois passa por aqui.

## T2 — Cost Control

Status: concluído.

Camada genérica de custo técnico/IA: medição → registro → acumulação → limite → alerta → bloqueio → Gate. Existe para impedir que uma automação (ex.: agente de IA, campanha) gaste sem controle — mede antes de gastar, não só relata depois.

## T3 — Tool Broker mínimo + Yalla Camadas 1 e 2

Status: concluído.

- Tool Broker (packages/db/src/tools/broker.ts + registry.ts + grants.ts): registro default-deny de ferramentas que um agente de IA pode executar — nada é permitido a menos que explicitamente registrado, com schema de input/output, classificação de risco, autorização, execução com timeout real (via AbortSignal) e auditoria própria.

- Definições de ferramenta já registradas: atendimento, contatos, conversas, leads, notas, repescagem, tarefas (packages/db/src/tools/definitions/*.ts) — o conjunto de ações que o agente Yalla pode efetivamente chamar hoje.

- Yalla Camadas 1 e 2: camadas de raciocínio/consulta do agente — explicitamente sem Camada 3 (nenhuma ação financeira/comercial crítica ou irreversível é executada pelo agente sozinho; isso sempre passa por Gate).

## T5 + T5-FIX — Job/Execution Engine

Status: concluído, com uma rodada extra de hardening.

Fila de execução assíncrona real (packages/db/src/jobs/engine.ts): claim atômico via SKIP LOCKED (sem duplo processamento sob concorrência real, testado com carga de 100 jobs/múltiplos workers), retry com backoff, dead-letter (com retry manual via RBAC), lease/heartbeat/recuperação de worker travado, dependência entre jobs (A→B), integração com Gate (job pode pausar esperando aprovação humana e retomar sozinho), histórico de execução imutável depois de terminal (UPDATE/DELETE via SQL bruto numa Execution já SUCCEEDED lança exceção, testado).

T5-FIX foi uma rodada curta de correção antes de declarar T5 definitivamente concluído — corrigiu timeout real via AbortSignal (nenhuma promise órfã gera unhandled rejection quando um handler é abortado).

Hoje 2 tipos de job reais rodam nesse motor: whatsapp.enviar_mensagem e travel_document.verificar_pendencias, além de lead.repescar_elegibilidade.

# PARTE 2 — CRM COMERCIAL

## PM-SANEAMENTO-01

Status: concluído. Rodada de correção/consolidação sobre a base existente antes de evoluir o CRM (detalhes em docs/PM_SANEAMENTO_01_FECHAMENTO.md).

## PM-CRM-FIN-ARCH-01 — Convergência CRM + Finance Core Internacional

Status: concluído (arquitetura/contratos).

Definiu os contratos base pra internacionalização financeira sem implementar regra fiscal nenhuma ainda: Market (código, idioma padrão, idiomas permitidos, moeda padrão, moedas permitidas, timezone — sem campos de conteúdo/SEO/pagamento/canais, que ficariam pra F2/F4) e Jurisdiction (vazio de propósito — nenhuma instância real, nenhuma regra fiscal). Verificado: zero ocorrências de if idioma === "pt-PT" ou equivalente hardcoded em qualquer lugar do código dessa rodada.

## CRM Evolution 01

Status: concluído — 11 itens do escopo autorizado entregues (detalhe completo em docs/CRM_EVOLUTION_01_FECHAMENTO.md). Evoluiu o CRM base: Leads/Pipeline/Contatos/Conversas com funil configurável por tenant.

## Lead Scoring + Next Best Action

Status: concluído (packages/db/src/crm/lead-scoring.ts, next-best-action.ts).

Scoring determinístico (não é IA generativa) — soma pontos por sinais objetivos (telefone/email informado, campos de preferência preenchidos, etapa do funil, recência de atividade, origem rastreada). Next Best Action é recomendação, nunca execução automática — sempre precisa de um humano clicar.

## Repescagem estruturada de leads

Status: concluído (packages/db/src/tools/definitions/repescagem.ts + job lead.repescar_elegibilidade).

Reavalia elegibilidade na hora de rodar (nunca confia em uma condição congelada no momento do agendamento) — nunca envia WhatsApp sem elegibilidade real confirmada nesse instante.

## Proposal Foundation 01

Status: concluído (packages/db/src/proposals.ts, packages/db/src/crm/proposta-politica.ts).

Proposta comercial real e versionada — rascunho → enviada → aceita/recusada. Versão anterior nunca é reescrita; uma nova edição gera nova versão. Avaliação de política comercial embutida no fluxo de envio.

## Finance Core Foundation 02

Status: concluído (fundação em contrato TS puro, sem tabela ainda nessa rodada).

Definiu 9 entidades financeiras como contratos TypeScript (packages/db/src/finance/types.ts) sem promover nenhuma a tabela real ainda — decisão deliberada de "contrato primeiro, tabela só quando houver consumidor real". Ver Parte 3 pra saber quais dessas 9 foram efetivamente promovidas depois.

## T6 — Attribution

Status: concluído.

Captura de atribuição de marketing (packages/db/src/attribution.ts): UTM (source/medium/campaign/content/term), gclid, fbclid, landing page, referrer — gravados como AttributionTouch na mesma transação que cria o Contact/Lead (nunca lead sem atribuição por falha no meio do caminho, nunca atribuição órfã). Consulta analítica de leads por atribuição já implementada.

## F2 — Internacionalização (i18n) Foundation

Status: concluído, com escopo estritamente limitado — e essa limitação é deliberada, não uma lacuna esquecida.

packages/db/src/i18n/ fornece: catálogo LOCALES com BR (pt-BR/BRL/America/Sao_Paulo) e PT (pt-PT/EUR/Europe/Lisbon); resolverLocale(marketCode) — nunca adivinha por idioma do navegador/IP, só resolve por código explícito; formatação de moeda e data/hora corretas por mercado (moeda pode ser diferente do locale, timezone explícito prova horas diferentes pro mesmo instante).

O que F2 explicitamente NÃO faz — declarado no próprio relatório de fechamento: *"nunca tradução automática de texto, só o par idioma/moeda/fuso associado a um mercado"*. Isso é relevante porque foi exatamente sobre isso que você perguntou nesta conversa — ver Parte 4.

# PARTE 3 — OPERAÇÃO DE VENDA (PM-NIGHT-RUN-02, em andamento)

Essa é a frente mais recente, ainda em execução sob autorização aberta. 5 de 8 blocos concluídos até agora, todos GREEN (nenhum bloqueio, nenhuma decisão de fundador pendente em nenhum deles).

## Etapa 1 — Booking Foundation

Status: concluído.

Booking (packages/db/src/booking.ts) — reserva comercial real, distinta de Proposal (a Proposal ACEITA vira snapshot imutável; o Booking nunca duplica esse dado, só referencia). Idempotência estrutural: uma Proposal só gera um Booking (@@unique), garantido pelo banco, não só por lógica de aplicação. Máquina de estados: AGUARDANDO_PAGAMENTO → PAGAMENTO_PARCIAL/PAGO → AGUARDANDO_DOCUMENTOS/CONFIRMADA → EM_OPERACAO → CONCLUIDA, com CANCELADA de qualquer estado não-terminal exceto EM_OPERACAO (viagem em andamento não cancela sozinha). Traveler (passageiro) promovido a tabela real, privacy-by-design desde o início (nenhum documento sensível nesta etapa).

## Etapa 2 — Payment Foundation

Status: concluído.

Payment (packages/db/src/payment.ts) — domínio provider-neutro (PAYMENT ≠ GATEWAY, declarado explicitamente). Nenhum gateway real conectado — modo manual/offline, provider/providerReference sempre null hoje. Suporta pagamento único, sinal+saldo, parcelamento (N linhas de Payment por Booking, sem campo extra). Sincroniza o status do Booking automaticamente conforme pagamentos entram, mas nunca regride um Booking já avançado. Estorno sempre via Gate financeiro real, com idempotência genuína (reconfirmar o mesmo Gate aprovado nunca duplica o valor estornado — bug real encontrado e corrigido nesta etapa, antes de qualquer teste pegar). idempotencyKey já existe no schema, pronta pra um futuro webhook de gateway real, sem consumidor ainda.

## Etapa 3 — Finance Core Real 01

Status: concluído.

Reavaliação das 9 entidades financeiras da Finance Core Foundation 02 agora que Booking/Payment são consumidores reais:

- `Commission` promovida a tabela real — Booking.responsavelId é consumidor genuíno. Máquina de estados PREVISTA → CONFIRMADA → PAGA (CANCELADA de Prevista/Confirmada). Pagamento sempre via Gate financeiro, com a mesma idempotência já validada em Payment.

- `Receivable` NÃO virou tabela — virou consulta computada sobre Payment (listarContasAReceber), deliberadamente, pra não duplicar o mesmo dado que Payment PENDENTE/PROCESSANDO/PARCIALMENTE_PAGO já representa (dois lugares guardando a mesma verdade é risco de divergência).

- `Refund` confirmado já resolvido por Payment.status desde a Etapa 2 — removido do arquivo de contratos.

- As outras 6 (FinancialAccount/FinancialCategory/CostCenter/RevenueCenter/FinancialTransaction/Payable) continuam só contrato — sem consumidor real ainda, não promovidas.

- `CommercialPolicy` — tabela nova (1 linha/tenant) que corrige a limitação anterior de limiares de desconto fixos e hardcoded (15%/20%/10%). Agora configurável por tenant, com os mesmos valores como default (nenhuma mudança silenciosa de comportamento pra quem não configura). Verificado ponta a ponta em navegador real: um limiar customizado (8%) realmente muda o comportamento (uma proposta com 10% de desconto passou a exigir Gate, o que não aconteceria com o padrão antigo de 15%).

## Etapa 4 — Travel Document Foundation

Status: concluído.

Separação real entre REQUISITO (DocumentRequirement — catálogo reusável por tenant, ex. "Passaporte válido") e DOCUMENTO ENVIADO (TravelerDocument — uma linha por passageiro × requisito). Desativar um requisito preserva o histórico já gerado. adicionarTraveler sincroniza automaticamente uma linha PENDENTE por requisito ativo (idempotente). 6 estados (PENDENTE/ENVIADO/EM_ANALISE/APROVADO/REJEITADO/EXPIRADO), máquina de estados testada. Estado agregado do Booking (statusDocumentalDoBooking) é puramente informativo — nunca auto-confirma o Booking sozinho.

Privacy-by-design real, não só declarada: TravelerDocument não tem nenhum campo de arquivo, URL ou caminho no schema — estruturalmente impossível gravar um arquivo hoje, não é uma regra de código que alguém possa esquecer de aplicar. Upload real fica pra quando houver storage seguro disponível (privado, autenticado, validação de MIME/tamanho, nomes aleatórios, sem SVG).

Prazos/pendências via Job Engine (travel_document.verificar_pendencias) — sinaliza internamente via Note, nunca envia WhatsApp sozinho (testado com asserção negativa explícita em todo cenário).

## Etapa 5 — Trip Operation Foundation

Status: concluído (a mais recente).

Separação real entre Booking (reserva comercial) e Trip (execução operacional da viagem — roteiro, mercado, datas, timezone, responsável operacional, status operacional próprio). Nenhum campo comercial duplicado em Trip.

Decisão arquitetural central: relação Trip ↔ Booking é 1:N, nunca presumida 1:1 — Booking.tripId é FK nullable simples (Trip é o lado "1"). Provado com teste dedicado: dois Bookings diferentes do mesmo lead vinculados à mesma Trip sem conflito nenhum (cenário real de turismo em grupo, várias famílias/reservas na mesma execução operacional).

Máquina de estados: PLANEJAMENTO → CONFIRMADA → EM_ANDAMENTO → CONCLUIDA, CANCELADA só de Planejamento/Confirmada (mesma regra de não-cancelamento em andamento já usada em Booking).

Itinerário dia a dia (TripItineraryDay, numeração única por Trip) com atividades (TripActivity — nome, local, horário como texto livre, instruções, visivelParaViajante — já preparado pra Área do Viajante futura) e checklist operacional por categoria (TripChecklistItem — 8 categorias: Documentos/Pagamento/Fornecedores/Transporte/Hospedagem/Atividades/Transfer/Outro).

Motor genuinamente agnóstico de destino — nada no código assume Marrocos ou qualquer fornecedor específico; todo conteúdo real é dado inserido pelo usuário.

Verificado ponta a ponta em navegador real nesta sessão: Trip criada → dia de itinerário → atividade visível + atividade interna (rótulo "interno" confirmado) → item de checklist criado e marcado concluído → status movido pra Confirmada → fluxo completo Lead→Proposta→Booking→vínculo com Trip, com o contador de "Reservas vinculadas" atualizando corretamente.

# PARTE 4 — COMUNICAÇÃO (WhatsApp, Inbox, Tradução)

Esta parte é a resposta direta ao que você perguntou nesta conversa — levantada com leitura de código nesta sessão, não por memória.

## WhatsApp — envio real, funcional

- apps/web/src/lib/whatsapp/cloud-api.ts — chama a Meta Cloud API de verdade (não é mock).

- apps/web/src/app/actions/whatsapp.ts — salvarContaWhatsapp() (configuração da conta por tenant, credenciais via SecretProvider) e responderWhatsapp() (resposta manual do atendente).

- apps/web/src/lib/jobs/definitions/whatsapp-enviar-mensagem.ts — tipo de job real no Job Engine (T5): envia via Cloud API com retry/backoff, detecta a restrição da janela de 24h da Meta, documenta honestamente uma ressalva de duplicação at-least-once sob certos cenários de retry.

- apps/web/src/app/api/webhooks/whatsapp/route.ts — webhook de recebimento existe (lado de entrada de mensagem).

## Inbox (chat) — existe, é funcional mas simples

apps/web/src/app/(app)/inbox/page.tsx — lista conversas de qualquer canal (filtradas por tenant), mostra o histórico de mensagens da conversa selecionada, mostra formulário de resposta quando o canal é WhatsApp e o usuário tem atendimento.manage. Mostra o conteúdo da mensagem exatamente como veio — sem nenhuma etapa de processamento.

## Tradução automática de mensagem — NÃO EXISTE

Confirmado por busca de código em toda a base (apps/web/src + packages/db/src), zero ocorrências de qualquer termo relacionado a serviço de tradução (translate, DeepL, Google/Azure Translate, etc.). Nenhum campo no modelo Message guarda uma variante traduzida. O F2 (i18n) — que poderia parecer relacionado pelo nome — não traduz texto, é só formatação de moeda/data/fuso por mercado (ver Parte 2).

Isso corresponde exatamente ao que o documento de fundação do projeto já previa como roadmap de 5 fases (DOCUMENTO-DE-FUNDACAO-PARTIU-MARROCOS.md):

| Fase | Conteúdo | Status hoje |
| --- | --- | --- |
| 1 — Lançamento comercial | CRM, WhatsApp, tracking, SEO base | base pronta |
| 2 — Portugal | i18n, moeda, fuso | pronto (F2) |
| 3 — Atendimento internacional | Tradução texto/áudio, ElevenLabs | não iniciado — "construir do zero" |
| 4 — Marketing KeroMind | Ads, comentários, atribuição | parcial (T6 Attribution pronto; conectores de Ads não) |
| 5 — Command Center | Briefing, scoring, NBA | parcial (Lead Scoring/NBA prontos; Command Center completo não) |

A Fase 3 (tradução + voz) está explicitamente proibida de começar na autorização em andamento (PM-NIGHT-RUN-02 lista "F3 Voz/ElevenLabs" entre os blocos que nunca devem ser iniciados sem autorização própria).

# PARTE 5 — SITE PÚBLICO (partiumarrocos.com.br)

## O que está pronto

Site estático completo em linguagem cinematográfica (GSAP 3 + ScrollTrigger): cold open com contagem regressiva, letterbox com timecode 24fps, hero com título animado + parallax, trailer com texto palavra a palavra, 7 motivos, filmstrip horizontal com 8 cenários clicáveis, fichas técnicas de 11 destinos (modal navegável), rota SVG que se desenha no scroll com contador de km, storyboard dia a dia de 3 roteiros (5/8/12 dias), pôsteres de preço, 9 experiências, 8 pratos + marquee, tour panorâmico arrastável (6 cenas), seção de vídeo, 9 curiosidades, depoimentos, elenco/equipe, FAQ (8 perguntas), cultura Amazigh com contadores, formulário de orçamento completo, créditos finais, chatbot "Yalla" decorativo (15 temas fixos, não é o agente real do CRM).

Acessibilidade: prefers-reduced-motion respeitado, navegação por teclado em modais.

Painel administrativo próprio (admin.html) com autenticação server-side, rate limit de tentativas, upload de imagem validado (sem SVG — vetor conhecido de XSS armazenado).

Integração real com o CRM: o formulário de orçamento grava o lead de verdade no CRM (POST /api/public/leads) antes de abrir o WhatsApp — testado ponta a ponta nesta sessão, com apiBase apontado pro CRM local (http://localhost:3000) e lead de teste confirmado gravado e depois removido.

## O que falta — tudo conteúdo real, nada de código

| Item | Onde | Status |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp real | js/data.js | placeholder 5599999999999 |
| Nomes da equipe | index.html, seção "O Elenco" | placeholders |
| Instagram/Facebook | créditos finais | href="#" |
| Vídeo teaser | seção "Cena 10" | sem link real |
| Textos factuais (números, ★★★★★, afirmações geográficas) | várias seções | não comprovados, revisar antes de publicar |
| Senha do painel admin em produção | config.php no servidor | precisa ser configurada no cPanel real |
| PUBLIC_SITE_ORIGIN/apiBase de produção | .env do CRM / js/data.js | hoje só aponta pro localhost de teste |

# PARTE 6 — O QUE FALTA, NO GERAL

## Autorizado, ainda não construído (sequência em andamento)

- Traveler Area V1 — área do cliente final fora do CRM, pra consultar a própria viagem (itinerário, status, pendências de documento) — autenticação obrigatoriamente segura (link mágico com token expirável, nunca um ID previsível ou dado pessoal sozinho). Testes negativos de segurança obrigatórios (cliente A não vê Booking de B, token expirado falha, etc.).

- Notifications Foundation — domínio genérico de notificação (IN_APP/EMAIL/WHATSAPP/PUSH/WEBHOOK) pros eventos que já existem (proposta enviada, pagamento, vencimento, documento pendente, viagem confirmada). Async via Job Engine, preservando idempotência/retry/auditoria.

- Post-Trip Foundation — pós-viagem: follow-up, avaliação/NPS, depoimento com consentimento explícito (nunca publicação automática), nova oportunidade/indicação preservando o histórico do cliente.

Depois desses três, a autorização atual (PM-NIGHT-RUN-02) determina parada obrigatória — não é esquecimento, é limite deliberado pra reavaliação sua antes de continuar.

## Explicitamente fora de escopo até nova autorização sua

- T4 — Router multi-modelo de IA

- F3 — Tradução de texto/áudio + Voz (ElevenLabs) — a pergunta que você fez nesta conversa

- F4 — Conectores de Marketing (Ads, campanhas)

- F5 — Command Center completo

- F6 — Country Packs fiscais (Portugal, Brasil) — nenhuma regra fiscal concreta existe ainda, de propósito

- ERP completo / Supplier Engine completo

- Gateway de pagamento de produção — precisa de autorização e credencial explícitas seus

- Emissão fiscal

- App mobile nativo

## Limitações técnicas já conhecidas (declaradas, não escondidas)

- Upload real de documento de viagem não existe (falta storage seguro).

- Nenhum gateway de pagamento real conectado (modo manual/offline).

- WhatsApp Business (WABA) não homologado em conta real de produção — a integração técnica existe, mas nunca foi validada com número real.

- Nenhuma tradução automática de mensagem (Fase 3, não iniciada).

## Decisões que só você pode tomar

- Se e quando iniciar a Fase 3 (tradução/voz).

- Se e quando conectar um gateway de pagamento real (e qual).

- Inicializar o repositório Git deste projeto (git init) — decisão de infraestrutura, não técnica, ainda pendente.

- Dados reais do site público (WhatsApp, nomes da equipe, redes sociais, vídeo, textos factuais revisados).

- O que priorizar depois da parada obrigatória em Post-Trip Foundation: Traveler Area mais robusta, Notifications mais completo, ou começar uma das frentes hoje fora de escopo.