PARTIU MARROCOS / KEROMINDPARTIU MARROCOS / KEROMIND

Partiu Marrocos — O que está pronto e o que falta

Relatório

15 de setembro de 2026

Status consolidado em 15/09/2026. Cobre os dois projetos que existem hoje: o CRM real (monorepo packages/db + apps/web) e o site público estático (site-original/partiumarrocos.com.br).

## 1. CRM — o que está PRONTO

### Base da plataforma (Tenant Core, Auth, RBAC, Governança)

- Multi-tenant com RLS fail-closed em toda tabela com tenant_id (isolamento testado em todos os domínios).

- Autenticação por sessão (cookie httpOnly), papéis/permissões configuráveis por tenant (Role/Permission/RolePermission), troca de senha obrigatória no primeiro acesso.

- Gates (aprovação humana para ações sensíveis), Audit Log append-only, SecretProvider (nenhuma credencial em texto plano), Cost Control, Tool Broker (registry default-deny de ferramentas do agente), Job Engine (fila assíncrona real: claim atômico, retry/backoff, dead-letter, idempotência, auditoria).

### CRM comercial

- Leads/Pipeline/Contatos/Conversas com funil configurável.

- Lead scoring determinístico + Next Best Action (recomendação, nunca execução automática).

- Atribuição de marketing (T6): captura de UTM/gclid/fbclid/landing page/referrer.

- Propostas comerciais reais e versionadas (rascunho → enviada → aceita/recusada), com Política Comercial configurável por tenant (limiares de desconto — não mais hardcoded).

- Repescagem estruturada de leads (nunca envia mensagem sozinha sem elegibilidade real).

- i18n (fundação PT-BR/PT-PT).

### Operação de venda (construído nesta rodada — PM-NIGHT-RUN-02)

- Booking — reserva comercial real, distinta da Proposal, com máquina de estados e passageiros (Traveler).

- Payment — domínio de pagamento provider-neutro (modo manual/offline; nenhum gateway real conectado), parcelamento, estorno sempre via Gate financeiro com idempotência real.

- Finance Core Real — Commission promovida a tabela real (com Gate de pagamento); Receivable como consulta computada sobre Payment (sem duplicar dado); Política Comercial tenant-configurável confirmada ponta a ponta.

- Travel Document — requisito de documento (catálogo por tenant) separado do documento entregue por passageiro; 6 estados; alertas de pendência/vencimento via Job Engine (sinaliza internamente, nunca envia WhatsApp sozinho). Upload real de arquivo não existe (ver seção 2).

- Trip Operation — separação real entre reserva comercial (Booking) e execução operacional da viagem (Trip); relação 1 Trip : N Bookings (provada, não presumida); itinerário dia a dia, atividades (com marcação visível/interno), checklist operacional por categoria.

### Qualidade técnica atual

- 468 testes automatizados passando (364 em packages/db + 104 em apps/web), incluindo testes negativos de isolamento multi-tenant em todos os domínios sensíveis.

- 39 migrations aplicadas, 100% aditivas (nenhuma migration destrutiva na base atual).

- Typecheck e build de produção limpos (21 rotas em apps/web).

- Git ainda não inicializado neste repositório (decisão pendente do fundador, não técnica).

### Site público — integração com o CRM

- O formulário de orçamento do site (site-original/partiumarrocos.com.br) já grava lead de verdade no CRM antes de abrir o WhatsApp (POST /api/public/leads) — testado ponta a ponta nesta sessão, apiBase apontado para o CRM local.

## 2. CRM — o que FALTA

### Autorizado, ainda não construído (próximos blocos da sequência em andamento)

| Bloco | O que é |
| --- | --- |
| Traveler Area V1 | Área do cliente final (fora do CRM) pra consultar a própria viagem — itinerário, status, pendências de documento — com autenticação segura (link mágico com token expirável, não um ID previsível). |
| Notifications Foundation | Domínio genérico de notificação (IN_APP/EMAIL/WHATSAPP/PUSH/WEBHOOK) para os eventos já existentes (proposta, pagamento, vencimento, documento, viagem confirmada). |
| Post-Trip Foundation | Pós-viagem: follow-up, avaliação/NPS, depoimento com consentimento explícito (nunca publicação automática), nova oportunidade/indicação. |

Depois desses três blocos, a autorização atual determina parada obrigatória para reavaliação do fundador — não é uma lacuna, é um limite deliberado.

### Limitações técnicas já conhecidas e documentadas (não escondidas)

- Upload real de documento de viagem não existe — só metadata/status. Falta storage seguro (privado, autenticado, validação de tipo/tamanho) antes de implementar.

- Nenhum gateway de pagamento real conectado — todo pagamento é registrado manualmente hoje (modo offline). Conectar um gateway real precisa de autorização e credencial explícitas.

- Nenhuma emissão fiscal — Country Pack Portugal/Brasil ainda não existem; nenhuma regra fiscal concreta foi implementada (proibido nesta fase).

- WhatsApp Business (WABA) não homologado em conta real — a integração existe tecnicamente, mas não foi validada em produção.

### Explicitamente fora de escopo até nova autorização do fundador

Router multi-modelo de IA (T4), Voz/ElevenLabs (F3), Conectores de Marketing (F4), Command Center (F5), Country Packs fiscais (F6), ERP completo, Supplier Engine completo, app mobile nativo.

### Decisão de infraestrutura pendente

- Repositório Git ainda não inicializado — decisão do fundador, não técnica.

## 3. Site público (partiumarrocos.com.br) — o que está PRONTO

Site estático completo, em linguagem cinematográfica (GSAP + ScrollTrigger): abertura, hero, trailer, 7 motivos, filmstrip de 8 cenários, fichas técnicas de 11 destinos, rota SVG animada, 3 roteiros (5/8/12 dias) com storyboard, pôsteres de preço, 9 experiências, gastronomia, tour panorâmico, 9 curiosidades, depoimentos, elenco/equipe, FAQ (8), cultura Amazigh, formulário de orçamento (já grava lead no CRM), painel admin próprio (admin.html) com autenticação e upload de imagem seguro (sem SVG), acessibilidade (prefers-reduced-motion, navegação por teclado).

## Site público — o que FALTA

Tudo abaixo é conteúdo real, não código — e depende de informação que só você tem. Nada disso foi inventado:

| Item | Onde | Status atual |
| --- | --- | --- |
| Número de WhatsApp real | js/data.js | placeholder 5599999999999 |
| Nomes da equipe | index.html, seção "O Elenco" | placeholders ("Seu nome aqui" etc.) |
| Instagram / Facebook | créditos finais | href="#" |
| Vídeo teaser | seção "Cena 10" | sem link de YouTube |
| Textos factuais (números, avaliações ★★★★★, afirmações geográficas) | várias seções | não comprovados na cópia original — revisar antes de publicar |
| Senha do painel admin em produção | config.php (servidor) | precisa ser configurada no cPanel real, nunca versionada |
| PUBLIC_SITE_ORIGIN / apiBase em produção | .env do CRM / js/data.js | hoje aponta só para localhost (ambiente de teste) — precisa dos domínios reais quando o CRM for hospedado publicamente |

## Resumo em uma frase

O motor do CRM (reserva → pagamento → comissão → documento → operação da viagem) está construído, testado e funcionando de ponta a ponta em ambiente local; o que falta nessa frente são os três blocos já autorizados (Área do Viajante, Notificações, Pós-viagem) e depois uma pausa para sua decisão sobre o que vem a seguir. O site público está pronto no código; o que falta nele é só preencher com dados reais do negócio (WhatsApp, equipe, redes sociais, vídeo) quando você tiver.